ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ` սուբվենցիաներ  ստանալու նպատակով 2020 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման  ծրագրային

ՀԱՅՏ

| Ծրագրի անվանումը | Վեդի համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում /Արարատյան 41 բազմաբնակարան շենքի բակային հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներ / |
| --- | --- |
| Մարզ | Արարատի մարզ |
| Համայնքը /համայնքները | Վեդի համայնք |
| Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից | 48 կմ, 25 կմ |
| Համայնքի/բնակավայրի բնակչությունը | 13600 մարդ |
| Սահմանամերձ, բարձր լեռնային համայնք | - |
| Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն | Վեդի համայնքը գտնվում է Արարատի մարզում, Երևան մայրաքաղաքից 48 կմ հեռավորության վրա: Համայնքում բնակվում են 13600 մարդ, 2992 ընտանիքներում: Համայնքում առկա է 105 փողոց 58 կմ երկարությամբ, որից 16.8 կմ-ը ասֆալտապատ: 105 փողոցներից 10-ը նորակառույց են, և քիչ բնակեցված: Ջրամատակարարմամբ և ջրահեռացմամբ ապահովված են համայնքի բնակչության 60 տոկոսը: Էլ.էներիգիայով ապահովված է բնակչության 90 տոկոսը, իսկ գազամատակարարումից օգտվում են 80 տոկոսը: Համայնքի լուսավորության ցանցը փակում է համայնքի տարածքի 65 տոկոսը: |
| Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը | Վեդի համայնքն ունի 13600 բնակիչ: 2019թ. Սուբվենցիոն ծրագրով իրականացվել է Արարատյան 43, 45 և 47 շենքերի բակային հատվածների ասֆալտապատման աշխատանքներ: Արարատյան 41 շենքի բակային հատվածի ասֆալտապատումը հնարավորություն կտա ամբողջական տեսքի բերել 4 բազմաբնակարան շենքի բակային հատվածները: Բակային հատվածի ընդհանուր երկարությունը ընդհամենը 704 քմ տարածքով: Արարատյան 41 շենքում բնակվում են 50 տնային տնտեսություններ, 240 բնակիչներով: Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է . Իրականացնել Արարատյան 41 շենքի բակային հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներ - 704մ2 մակերեսով: |
| Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին | ՝ Ակնկալվող արդյունքներն են` 704 մ2 ասֆալտապատ Արարատյան 41 շենքի բակային հատվածի: Համայնքի 5-ամյա զարգացման ծրագրի քննարկումների ժամանակ քննարկվել է բակային հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների հարցը և ներառվել է համայնքի 5-ամյա զարգացման ծրագրում, որպես առաջնային ծրագիր: Քանի որ ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ են լինելու կառուցապատման աշխատանքներ իրականացնել, ուստի աշխատատեղերը կլինեն ժամանակվոր շինարարության ընթացքում, 15 մարդ: Ծրագրի իրականացման արդյունքում ձեռք բերված արդյունքները շարունակական են, այն ծառայելու է տարիներ շարունակ: Միջնաժամկետ և երկարաժամկետ արդյունքներն են. -Շինարարության իրականացման ժամանակ աշխատանքով կապահովեն 8-15 մարդ, -ճանապարհի ասֆալտապատում, որից կօգտվեն համայնք ողջ բնակչությունը: |
| Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողությունները և միջոցառումները | Նախահաշվա-նախագծային փաստաթղթերի կազմում – 1 ամիս Մրցույթի հայտարարում – 1.5 ամիս Ասֆալտապատման աշխատանքներ – 2 ամիս 6.000.000 ՀՀ դրամ Բացման արարողություն -50.000 ՀՀ դրամ – 0.5 ամիս |
| Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում | Արարատյան 41 շենքի բակային հատվածը համայնքի սեփականությունն է: Ծրագրով իրականացվող աշխատանքները կապիտալ բնույթի են և այն երկարաժամկետ օգտագործման ենթակա է: |
| Ծրագրի ազդեցությունը շահառուների վրա | Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Վեդի համայնքի բնակիչները, որոնք բնակվում են Արարատյան 41 փողոցի բնակելի զանգվածում 240 մարդ: Ծրագրի իրականացումը առաջին հերթին բնակիչների համար առաջացնում է հարմարավետություն: Ասֆալտապատած ճանապարհը առաջին հերթին վարորդ բնակիչների համար ավելորդ ծախսերից զերծ մնալու հնարավորություն է տալիս, իսկ հետիոտների համար, որոնք ոտքով են գնում հարմարավետ է: |
| Ծրագրի իրականացման ընթացքում և արդյունքում ստեղծվող աշխատատեղեր | Քանի որ ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ են լինելու կառուցապատման աշխատանքներ իրականացնել, ուստի աշխատատեղերը կլինեն ժամանակվոր շինարարության ընթացքում, 15 մարդ: |
| Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը |  |
| Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն |  |
| Համայնքի 2018 թվականի բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով 2018 թվականի կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով |  |
| Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն | 6.000.000 ՀՀ դրամ (100%) |
| Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը | 3.300.000 ՀՀ դրամ (.55%) |
| Այլ ներդրողներ | ...ՀՀ դրամ ( .... %), նշել ներդրողի անունը: |
| Ծրագրի իրականացման տևողությունը | Ակիզբ մայիս 2019թ. Տևողությունը՝ 5 ամիս․ |
| Ծրագրի ծախսերը | Ընդհանուր աշխատանքների արժեքն է - 6.000.000 ՀՀ դրամ 1.Հողային աշխատանքներ / բակային տարածքների ասֆալտապատման/ Գրունտի մշակում էկսկավատրով Գրունտի մշակում ձեռքվ Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա Գիտահորերի քանդում 2. Բարեկարգման աշխատանքներ /բակային տարածքների ասֆալտապատման/ Խճային հիմքի իրականացում Բիտումի լցաբաշխում Ասֆալտբետոնե ծածկի շերտի իրականացում Դիտահորերի բարձրացում |
| Ամսաթիվ | “__07__”____02_______2020թ. |

Տնտեսական պատասխանատու                         Անդրանիկ Ավետիսյան /077002025, vedimeria@rambler.ru/

(անուն ազգանուն, հեռախոս, էլ. փոստ)

Համայնքի ղեկավար                                  Վարուժան Բարսեղյան________________________________

(անուն, ազգանուն)

ԿՏ.