ՀՀ պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ` սուբվենցիաներ  ստանալու նպատակով 2019 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման  ծրագրային

ՀԱՅՏ

| Ծրագրի անվանումը | Վեդի համայնքի Արարատյան 43, 45 և 47 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի ասֆալտապատում, կանաչապատման ոռոգման համակարգի անցկացում և Արարատյան 45 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի բարեկարգում |
| --- | --- |
| Մարզ | Արարատի մարզ |
| Համայնքը /համայնքները | Վեդի համայնք |
| Համայնքի /բնակավայրի հեռավորությունը մայրաքաղաք Երևանից, ինչպես նաև մարզկենտրոնից | Հեռավորությունը մայրաքաղաքից՝ 48 կմ, մարզկենտրոնից՝ 25 կմ |
| Համայնքի/բնակավայրի բնակչությունը | Վեդի համայնքի բնակչության թիվը կազմում է՝ 13600 մարդ |
| Սահմանամերձ , բարձր լեռնային համայնք | - |
| Համայնքի բնակավայրի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն | Վեդի համայնքը գտնվում է Արարատի մարզում, Երևան մայրաքաղաքից 48 կմ հեռավորության վրա: Համայնքում բնակվում է 13600 մարդ` 2992 ընտանիքներով: Համայնքում առկա է 105 փողոց` 58 կմ երկարությամբ, որից 16.8 կմ-ը ասֆալտապատ: 105 փողոցներից 10-ը նորակառույց են և քիչ բնակեցված: Ջրամատակարարմամբ և ջրահեռացմամբ ապահովված է համայնքի բնակչության 60 տոկոսը, Էլ.էներիգիայով` 90 տոկոսը, իսկ գազամատակարարումից օգտվում է 80 տոկոսը: Լուսավորության ցանցով ապահովված է համայնքի տարածքի 65 տոկոսը: |
| Ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը և դրա իրականացման անհրաժեշտությունը | Վեդի համայնքում կա 38 բազմաբնակարան բնակելի շենք, որոնք տեղակայված են համայնքի ամենաբանուկ մասերում: 38 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի հարակից տարածքներից ասֆալտապատ է միայն 5-ը: 38 բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքներից միայն մեկում է կառուցված նոր ժամանակներին համահունչ խաղահրապարակ, որը կառուցվել է համայնքի բյուջեի հաշվին 2017թ.: 38 բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքները խորհրդային տարիներից հետո չեն բարեկարգվել: 38 բազմաբնակարան շենքերում են բնակվում շուրջ 4500 մարդ: Բազմաբնակարան շենքերից միայն 2-ում է, որտեղ կառուցված է բակային խաղահրապարակներ: 2017թ. համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին կառուցվեց արդի ժամանակներին համահունչ բակային խաղահրապարակ, որն իր տեսքով և բնակիչներին տրվող ժամանցի կազմակերպման համար առկա հնարավորություններով առաջինն ու միակն է համայնքում: Փորձը ցույց տվեց, որ համայնքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքներում անհրաժեշտ է կառուցել նմանատիպ խաղահրապարակներ, քանի որ այն ունի օգտվողների հոծ բազմություն: Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա համայնքում երեխաների և դեռահասների ազատ ժամանցի ճիշտ կազմակերպմանը: Բարեկարգված բակային հատվածը հնարավորություն կտա երեխաներին իրենց հիմնական ժամանակը բակերում կազմակերպելը, այլ ոչ թե համակարգչային տեխնիկայի հետ առանձնացված, որն էլ իր հերթին հանգեցնում է սոցիալական մեկուսացմանը և խոչընդոտում հասարակությունում ինտեգրմանը: Բակում խաղալը ոչ միայն նպաստում է երեխայի ֆիզիկական զարգացմանը, այլ մեծացնում է նրա ֆիզիկական ակտիվությունը, նպաստում օրգանիզմի կոփմանը, նրա շարժողական ապարատի զարգացմանը: Մաքուր բակային հատվածը հնարավորություն կտա նաև մեծահասակներին երեկոյան ազատ ժամերի ճիշտ կազմակերպմանը: Վեդի համայնքի 5-ամյա զարգացման ծրագրում ներառված է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ասֆալտապատման և բակերում խաղահրապարակի կառուցման ծրագրերը: Ինչպես նաև զարգացման ծրագրով նախատեսված է բազմաբնակարան 15 բնակելի շենքերի բակերի ասֆալտապատման աշխատանքներ, որոնցից են նաև Արարատյան 43, 45 և 47 բազմաբնակարան շենքերի բակերը: Հանրային քննարկումների ժամանակ ընտրվել են 3 բազմաբնակարան բնակելի շենքեր, որոնց տարածքներում պետք է 2017-2021թթ. ընթացքում կառուցվեն խաղահրապարակներ: Այդ 3 շենքերից մեկը՝ Արարատյան 45 հասցեում գտնվող շենքն է, որը գտնվում է 4 բազմաբնակարան շենքերի մեջտեղում: |
| Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները, որոնց միջոցով պետք է հասնել ծրագրի իրականացման նպատակին | Ծրագրի իրականացման նպատակն է՝ Վեդի համայնքում բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների ազատ ժամանցի համար պայմանների ստեղծումը: Բակային հատվածի բարեկարգումը կնպաստի մեծահասակների և երեխաների ազատ ժամանակի ճիշտ կազմակերպմանը, կնպաստի բնակիչների սոցիալականացմանը: Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա համայնքում երեխաների և դեռահասների ազատ ժամանցի ճիշտ կազմակերպմանը: Բարեկարգված բակային հատվածը հնարավորություն կտա երեխաներին իրենց հիմնական ժամանակը բակերում կազմակերպելը, այլ ոչ թե համակարգչային տեխնիկայի հետ առանձնացված, որն էլ իր հերթին հանգեցնում է սոցիալական մեկուսացմանը և խոչընդոտում հասարակությունում ինտեգրմանը: Բակում խաղալը ոչ միայն նպաստում է երեխայի ֆիզիկական զարգացմանը, այլ մեծացնում է նրա ֆիզիկական ակտիվությունը, նպաստում օրգանիզմի կոփմանը, նրա շարժողական ապարատի զագացմանը: Մաքուր բակային հատվածը հնարավորություն կտա նաև մեծահասակներին երեկոյան ազատ ժամերի ճիշտ կազմակերպմանը: Ծրագրի արդյունքում կունենանք Արարատյան 43, 45 և 47 շենքերի հարակից տարածքների ասֆալտապատ ճանապարհ, կանաչապատման ոռոգման համակարգ և Արարատյան 45 շենքի հարակից տարածքում բարեկարգված մարզական բակ: Ակնկալվող արդյունքներն են` Երեխաների և դեռահասների ազատ ժամանցի կազմակերպում – 109 երեխա և դեռահաս, բնակչության առողջության ամրապնդում, անհատի ներդաշնակ զարգացում, աշխատունակության բարձրացում և երկարակեցության ապահովում – 450 մարդ, տարեցների ազատ ժամանցի ճիշտ կազմակերպում – շուրջ 90 մարդ: Ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք. Արարատյան 43 շենքի բակի ասֆալտապատում – 640 մ2, Արարատյան 45 շենքի բակի ասֆալտապատում - 824 մ2, Արարատյան 47 շենքի բակի ասֆալտապատում – 943 մ2, Արարատյան 45 շենքի խաղահրապարակի բարեկարգում – 495մ2 Ոռոգման ցանցի անցկացում – 221.4 մ2 Կանաչապատ տարածքներ – 237 մ2 Ոռոգման ցանցի անցկացում – 221.4 մ2 |
| Ծրագրի արդյունքներին հասնելու գործողություններն ու միջոցառումները | Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է Ասֆալտապատման աշխատանքներ – 19.296.0 ՀՀ դրամ Արարատյան 43 շենքի բակի ասֆալտապատում – 640 մ2, Արարատյան 45 շենքի բակի ասֆալտապատում - 824 մ2, Արարատյան 47 շենքի բակի ասֆալտապատում – 943 մ2, Արարատյան 45 շենքի խաղահրապարակի բարեկարգում – 495մ2 Բարեկարգման աշխատանքներ – 7.322.0 ՀՀ դրամ մաքրել և հարթեցնել տարածքը մոտ 495 մ2/ իրականացնել բնահողի շերտի կտրում սալիկապատման համար 72մ3/: նոր բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերով, և բետոնե եզրաքարեր 200x80մմ չափերով: մետաղական զրուցատաղավար - 2 հատ, նոր մետաղական բազրիքներ - 87.1գծմ, նոր նստարաններ - 4 հատ, աղբամաններ - 2 հատ - անցուղիները սալիկապատել բետոնե սալիկներով (տոմետ) - խաղահրապարակում կարմիր ավազի շերտի փռում |
| Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցների արժեքի ավելացում | Համայնքի իրականացման արդյունքում կունենանք զարգացած ենթակառուցվածքներ, քանի որ ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել, ինչպես ասֆալտապատման, այնպես էլ ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքներ: Համայնքի կանաչապատման ոռոգման համակարգը համայնքի սեփականությունն է: Բազմաբնակարան շենքների հարակից տարածքները, փողոցները համայնքի սեփականությունն են: Բազմաբնակարան շենքի բակային հատվածը համայնքի սեփականությունն է: Ծրագրով իրականացվող աշխատանքները կապիտալ բնույթ են կրում և ենթակա է երկարաժամկետ օգտագործման: |
| Ծրագրի ազդեցությունը համայնքի և շահառուների վրա | Ծրագրի ուղղակի շահառուներն են Վեդի համայնքի Արարատյան 43, 45 և 47 հասցեներում գտնվող բազմաբնակարան շենքերի և դրա հարակից շենքերի բնակիչները - 720 մարդ: Ոչ ուղղակի շահառուներն են համայնքի բնակչությունը: Ծրագրի իրականացումն առաջին հերթին բնակիչների համար հարմարավետություն է առաջացնում, քանի որ հնարավորություն է տալիս մաքուր, բարեկարգ տարածքում բնակվելու: Կանաչապատման ոռոգման համակարգի ներդրումը հնարավորություն է տալիս ապահովել կանաչ տարածքներ: Ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք 221.4 մ2 ոռոգման համակարգ և կանաչապատ 237 մ2 տարածք: |
| Ծրագրի իրականացման ընթացքում և արդյունքում ստեղծվող աշխատատեղեր | Քանի որ ծրագրի իրագործման համար անհրաժեշտ են լինելու կառուցապատման աշխատանքներ իրականացնել, ուստի շինարարության ընթացքում կստեղծվեն ժամանակավոր աշխատատեղերը (15 մարդ): |
| Համայնքի նախորդ տարվա բյուջեն և բյուջեի կատարողականը | Պլանը Փաստացի Տոկոսը Ընդամենը համայնքի բյուջեի եկամուտները այդ թվում 359969.0 359246.7 99.8 -վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ 339957.3 348291.7 102.5 -սեփական եկամուտներ 133922.8 149066.3 106 -ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 20011.7 10955.3 54.8 Ընդամենը համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից 359969.0 348158.3 96.72 -վարչական բյուջեի ծախսեր 321443.0 320176.6 99.6 -ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 38526.0 27981.7 72.6 Համայնքի ֆոնդային բյուջեի փաստացի ծախսերը, որից՝ -ճանապարհաշինություն 1000.0 450.0 45 -նախագիծ-նախահաշիվ 1850.0 1158.0 62.6 -կոմունալ 7000.0 4727.0 67.5 -վարչական սարքավորումների ձեռք բերում 3822.0 2816.0 73.7 ֆուտբոլի դաշտի տրիբունայի կառուցում 12250.0 6628.9 54.1 -նոր պատուհանների տեղադրում 1000.0 997.8 99.8 -պարտքի մարում 11204.0 11204.0 100 |
| Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեն | 381388,3 ՀՀ դրամ Պլանը Ընդամենը՝ համայնքի բյուջեի եկամուտների պլանավորում Այդ թվում՝ 381388.3 -վարչական բյուջեի եկամուտներ, որից՝ 360370.3 -սեփական եկամուտներ 135555.9 -ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ 21018.0 Ընդամենը համայնքի բյուջեի ծախսեր, որից՝ 381388.3 Վարչական բյուջեի ծախսեր 351115.1 Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր 30273.2 Հհամայնքի ֆոնդային բյուջեի պլանավորված ծախսերը, որից՝ 30273.2 Ճանապարհային տրանսպորտ 11100.0 Ոռոգում 4100.0 Խաղահրապարակի կառուցում 7000.0 Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթություն 3612.0 Մուտքի դռների կառուցում 1000.0 Խողովակների ձեռք բերում 1200.0 Վարչական սարքավորումների ձեռք բերում 1961.2 |
| Համայնքի ընթացիկ տարվա բյուջեի նախագծով կանխատեսվող բյուջետային մուտքերի (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիայի գծով կանխատեսվող մուտքերը) հաշվին նշված ծրագրի իրականացման անհնարինության հիմնավորումը (համապատասխան հաշվարկներով | Վեդի համայնքի 2019թ. բյուջեն պլանավորված է 381388.3 դրամ, որից համահարթեցման համար տրվող դոտացիան 211.243.500 դրամ է: Համայնքն իր ենթակայությամբ ունի 8 ՀՈԱԿ և 1 բյուջետային հիմնարկ, որոնց ֆինանսավորումն ամբողջությամբ կատարվում է համայնքի բյուջեի հաշվին և նրանց ծախսը 2019թ. բյուջեով նախատեսված է. - 84 մլն դրամ - նախադպրոցական ոլորտ - 67.6 մլն դրամ - արտադպրոցական ոլորտ - 50.5 մլն դրամ - մշակույթ և գրադարան - 53 մլն դրամ - կոմունալ ծառայություն 2019թ. նախատեսվում է իրականացնել կանաչապատման ոռոգման խողովակային համակարգի կառուցման ծրագիր, որի իրականացմանը պետք է ներդրում ունենա նաև Վեդի համայնքը: Բոլոր տեսակի կապիտալ աշխատանքները պետք է կատարվեն ֆոնդային բյուջեի միջոցների հաշվին, սակայն պլանավորված օտարումից մուտքերը մի քանի տարի շարունակ չեն իրականանում, որի արդյունքում չեն իրականանում նաև պլանավորված մի շարք ծրագրեր: Օրինակ՝ 2017թ. բյուջեով կանխատեսվել և պլանավորվել է 20.000.000 դրամ օտարումից մուտքեր, սակայն փաստացի մուտքագրվել է 8.995.000 դրամ: 2018թ. համար օտարումից մուտքերը պլանավորվել էր 20.000.000 դրամ, սակայն փաստացի մուտքագրվել է 10.955.300 դրամ: Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից հնարավորություն կա փոխանցելու որոշակի չափով գումար ֆոնդային բյուջե, սակայն այն ևս չի բավարարի ներկայացված ծրագիրն իրականացնելու համար: Հաշվի առնելով նախորդ տարիների օտարումից մուտքերի վերլուծությունը, տվյալ ծրագրի իրականացումը համայնքի բյուջեով դառնում է անհավանական: Ներկայացված ծրագրի իրականացմանը աջակցելու դեպքում այն հնարավոր կդառնա իրականացնել: |
| Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն | 26.618.0 ՀՀ դրամ (100%) |
| Համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը | 14.640.0ՀՀ դրամ (55%) |
| Այլ ներդրողներ | ...ՀՀ դրամ ( .... %), նշել ներդրողի անունը: |
| Ծրագրի իրականացման տևողությունը | Ակիզբ մայիս 2019թ. Տևողությունը՝ 6 ամիս |
| Ծրագրի ծախսերը | Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ 26.618.0 Ñ³½. ¹ñ³Ù Ð/Ð Ü³Ë³Ñ³ßíÇ N ²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù ØáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ²ÛÉ Í³Ëë»ñ ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1 2 3 4 5 6 7 8 ¶ÉáõË 2 ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 1 Ասֆալտապատման աշխատանքներ 19296.0 19296.0 1 Ð³í³ù Ü³Ë³Ñ³ßÇí N 1 Հիմնանորոգման աշխատանքներ 9520.87 9520.87 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 2 ·ÉËÇ 9520.87 9520.87 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 2-7 ·Éուխների 9520.87 9520.87 ¶ÉáõË 8 2 0.50% Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ ß»Ýù»ñ ¨ Ï³éáõÛóÝ»ñ 47.60 47.60 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 8 ·ÉËÇ 47.60 47.60 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 1-8 ·ÉËÇ 9568.47 9568.47 ¶ÉáõË 9 3 0.30% ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÓÙ»é³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ 28.71 28.71 4 0.15% ÞÇÝÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá ·áÛ³ó³Í /áã ÁÝÃ³óÇÏ/ ³ÕµÇ ï»Õ³÷áËáõÙ 0.00 14.35 14.35 5 2.00% öáùñ Í³í³ÉÇ ßÇÝÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëíáÕ Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñ 191.37 191.37 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 9 ·ÉËÇ 220.07 14.35 234.43 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 1-9 ·ÉËÇ 9788.55 14.35 9802.90 Դիրեկցիայի պարտավորություններ 1 2 3 4 5 6 7 8 ¶ÉáõË 10 6 0.60% Ð»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ 58.82 58.82 7 2.00% î»Ë. ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ 196.06 196.06 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 10 ·ÉËÇ 254.88 254.88 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 1-10 ·ÉËÇ 9788.55 269.23 10057.78 ¶ÉáõË 11 8 3.00% âÝ³Ë³ï»ëí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 293.66 8.08 301.73 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 11 ·ÉËÇ 293.66 8.08 301.73 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï 1-11 ·ÉËÇ 10082.21 277.31 10359.51 ¶ÉáõË 12 9 20% ²²Ð 2016.44 55.46 2071.90 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï ³Ù÷á÷ Ý³Ë³Ñ³ßíÇ 12098.65 332.77 12431.41 ²Û¹ ÃíáõÙ Ñ»ï³¹³ñÓ ·áõÙ³ñ, 18.65 |
| Ամսաթիվ | “_07___”____03_______2019թ. |

Տնտեսական պատասխանատու                         Անդրանիկ Ավետիսյան /077002025, vedimeria@rambler.ru/

(անուն ազգանուն, հեռախոս, էլ. փոստ)

Համայնքի ղեկավար                                  Վարուժան Բարսեղյան________________________________

(անուն, ազգանուն)

ԿՏ.