Հաստատված է

Վեդի համայնքի ղեկավարի

«19» մարտի 2025թ-ի N 559-Ա որոշմամբ

**Հայտ
ՎԵԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿԻ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Առաջարկի հեղինակի****անուն, ազգանուն** | **Մուրադյան Լուսինե**  |
| **2** | **Կոնտակտային****տվյալներ**/հասցե, հեռախոս,Էլ․փոստ/ | **+37493284218**lusymuradian@gmail.com |
| **3** | **Առաջարկի անվանումը, նկարագրությունը** | **Փոքր կանաչապատ զբոսայգի՝ երեխաների համար նախատեսված խաղահրապարակով**  |
| **4** | **Հիմնախնդիրը, որի լուծմանն ուղղված է առաջարկը** | Շաղափ գյուղում ներկայումս բացակայում է բարեկարգված, անվտանգ և հասանելի հանրային տարածք, որտեղ տարբեր տարիքային խմբերի բնակիչները՝ թե՛ երեխաները, թե՛ դեռահասները, թե՛ մեծահասակները կարող են անցկացնել իրենց ազատ ժամանակը, հանգստանալ, զբաղվել ֆիզիկական ակտիվությամբ և շփվել միմյանց հետ:Գյուղում չկան պատշաճ կանաչապատ տարածքներ և հանրային հանգստի գոտիներ, ինչի պատճառով՝1. Երեխաներն ու դեռահասները ստիպված են խաղալ փողոցներում կամ չբարեկարգված տարածքներում, ինչը վտանգավոր է և չի նպաստում նրանց զարգացմանը:
2. Մեծահասակների և տարեցների համար բացակայում են հարմարավետ հանգստի վայրեր, որտեղ նրանք կարող են հավաքվել, զրուցել և անցկացնել իրենց ազատ ժամանակը:
3. Համայնքը զրկված է ընդհանուր հանրային տարածքից, որտեղ կարող են անցկացվել մշակութային միջոցառումներ և համայնքային հավաքներ:
4. Բացակայում են սպորտով և ֆիզիկական ակտիվությամբ զբաղվելու հնարավորությունները, ինչը բացասաբար է անդրադառնում բնակիչների առողջության վրա:
5. Գյուղի էսթետիկ տեսքը և կենսամիջավայրի որակը տուժում են կանաչապատ տարածքների պակասից:
 |
| **5** | **Առաջարկի իրականացման շնորհիվ ակնկալվող արդյունքները** | Խաղահրապարակի կառուցումը համայնքում կարող է բերել բազմաթիվ գերազանց հնարավորություններ, որոնք անմիջականորեն կնպաստեն համայնքի բազմակողմանի զարգացմանը և կբարելավեն երեխաների, ընտանիքների ու ողջ բնակչության կյանքի որակը: Գեղեցիկ կանաչապատ զբոսայգին հրաշալի կերպով կընդլայնի խաղահրապարակի հնարավորությունները՝ երեխաներին ընձեռելով բացառիկ պայմաններ բացօթյա ուսուցման և զվարճալի խաղերի միջոցով համատեղ զարգացնելու իրենց գիտելիքները բնական և օրգանիկ միջավայրում։ Ավելին, այս հրաշալի տարածքը կվերածվի իսկական ուսումնական կենտրոնի՝ ուր փոքրիկները կստանան բնության հետ շփման և բնապահպանական արժեքներ ձեռք բերելու հիանալի հնարավորություն։ Կանաչապատ զբոսայգին կարող է ամրացնել խաղահրապարակի հնարավորությունները՝ երեխաներին հնարավորություն տալով բացօթյա ուսուցման և խաղերի միջոցով համատեղ զբաղվել զարգացող գիտելիքներով՝ օրգանիկ միջավայրում։ Բացի այդ, նա կարող է դառնալ լավ վայր՝ սովորելու բնության մասին.* **Երեխաների սոցիալական ինտեգրացիա և զարգացում:** Խաղահրապարակը հնարավորություն է տալիս երեխաներին հանդիպելու իրար, շփվելու, խաղալու և ընկերներ ձեռք բերելու։ Սա կարևոր է նրանց սոցիալական հմտությունների զարգացման համար, ինչպես նաև նրանց ինքնուրույնության և թիմային աշխատանքի կարողությունների զարգացման։
* **Ֆիզիկական ակտիվություն և առողջություն:** Խաղահրապարակի միջոցով երեխաները ու մեծերը կարող են ակտիվ կերպով զբաղվել, ինչն աջակցում է առողջ ապրելակերպի խթանմանը։ Ֆիզիկական ակտիվությունը նվազեցնում է առօրյա սթրեսը, խթանում է մարմնական և մտավոր առողջությունը։
* **Ստեղծագործական մտածողություն և խաղային զարգացում:** Խաղահրապարակի տարրերը (թեքահարթակներ, ձողեր, կախաղաններ և այլն) կարող են երեխաներին օգնել զարգացնելու իրենց ստեղծագործական մտածողությունը։ Պատրաստելով խաղերի սցենարներ կամ նոր գաղափարներ, երեխաները սովորում են լուծել խնդիրներ և ստեղծել նոր աշխարհներ։
* **Քաղաքական կապակցվածություն և համայնքային համերաշխություն:**Խաղահրապարակի ներկայությունը նպաստում է համայնքի անդամների միջև շփմանն ու համագործակցությանը։ Արդյունքում, համեմատաբար փոքր համայնքները կարող են ավելի մոտ լինել իրար, ինչը դրական ազդեցություն է ունենում ընդհանուր համերաշխության և առողջ միջավայրի վրա։
* **Նոր միջավայրեր՝ ընտանիքների համար:** Խաղահրապարակի կառուցումը կարող է լինել օգտակար, քանի որ այն ընտանիքներին ապահովում է բացօթյա տարածք, որտեղ նրանք կարող են վայելել ժամանակը, համատեղ խաղալ և զվարճանալ, ինչը նպաստում է ընտանիքի անդամների կապերի ամրապնդմանը։
* **Ազատ ժամանակի տրամադրման հնարավորություն բոլորի համար:** Խաղահրապարակի կառուցումը ստեղծում է բացօթյա տարածքներ՝ տարբեր տարիքի մարդկանց համար՝ երիտասարդներից մինչև տարեցներ։ Նման տարածքները ծառայում են որպես հանդիպման վայրեր, որտեղ մարդիկ կարող են վայելել բնական միջավայրը և զբաղվել տարբեր գործունեություններով։
 |
| **6** | **Աշխատանքի իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները** | **Հողատարածք և ենթակառուցվածքներ*** **Տարածք։** Շաղափ գյուղում անհրաժեշտ հողատարածք խաղահրապարակի և կանաչապատ այգու համար
* **Ջրամատակարարում։** Այգու ոռոգման համակարգի տեղադրում և միացում գյուղի ջրամատակարարման ցանցին
* **Էլեկտրամատակարարում։** Լուսավորության համակարգի անցկացում և միացում գյուղի էլեկտրացանցին

**Մարդկային ռեսուրսներ*** **Նախագծող և ճարտարապետ։** Այգու և խաղահրապարակի մանրամասն նախագծի մշակման համար
* **Շինարարական բրիգադ։** Հողային աշխատանքների, տարածքի հարթեցման և կառույցների տեղադրման համար
* **Կանաչապատման մասնագետներ։** Բույսերի ընտրության, տնկման և խնամքի համար
* **Էլեկտրիկ։** Լուսավորության համակարգի տեղադրման համար
* **Սանտեխնիկ։** Ոռոգման համակարգի և խմելու ջրի ծորակների տեղադրման համար
* **Կամավորներ համայնքից։** Տարածքի մաքրման, տնկման և այլ աշխատանքների համար

**Նյութական ռեսուրսներ*** **Խաղային սարքավորումներ։**
	+ Մանկական խաղահրապարակի կառույցներ (սահարաններ, ճոճանակներ, մագլցման ցանցեր, կախաթոկեր)
	+ Ավազարկղ՝ ծածկով
* **Կանաչապատման նյութեր։**
	+ Տեղական ծառեր, թփեր և բազմամյա բույսեր
	+ Խոտի սերմեր
	+ Հողաբարելավիչներ և պարարտանյութեր
	+ Բուսական հողաշերտ
* **Հանգստի գոտու կահավորանք։**
	+ Նստարաններ և սեղաններ
	+ Աղբամաններ
	+ Ջրի ցայտաղբյուր
	+ Արևապաշտպան ծածկեր և տաղավարներ
* **Լուսավորության համակարգ։**
	+ Այգու լուսավորության սյուներ և լամպեր
	+ Արահետների լուսավորություն
	+ Դեկորատիվ լուսավորություն
* **Ցանկապատ և անվտանգության համակարգեր։**
	+ Գեղեցիկ և անվտանգ ցանկապատ ամբողջ տարածքի շուրջ
	+ Տեսահսկման համակարգ (ցանկալի)

**Ֆինանսական ռեսուրսներ*** **Ընդհանուր բյուջե։** Նախնական հաշվարկներով՝ 10մլն դրամ
	+ Նախագծային աշխատանքներ
	+ Տարածքի նախապատրաստում և հողային աշխատանքներ
	+ Խաղային սարքավորումներ
	+ Կանաչապատում
	+ Կահավորանք
	+ Լուսավորություն և ենթակառուցվածքներ
	+ Ցանկապատ և անվտանգության համակարգեր

**Այլ ռեսուրսներ*** **Համայնքային աջակցություն։** Համայնքից կամավորների ներգրավում և աշխատանքների իրականացում
* **Վարչական աջակցություն։** Անհրաժեշտ թույլտվությունների և փաստաթղթերի ապահովում

**Հարկ է նշել, որ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ չեն պահանջվի աշխատանքների իրականացման համար, քանի որ մեր նվիրյալ համագյուղացիները, ցանկանալով իրենց արժեքավոր ներդրումն ունենալ այս կարևորագույն նախաձեռնության մեջ, պատրաստակամորեն առաջարկել են անհատույց օգնություն և պատրաստ են իրականացնել բոլոր անհրաժեշտ ֆիզիկական աշխատանքները (որպես փորձառու վարպետներ և հմուտ բանվորներ)։** |